В Приморье детский сад «Буратино» пожаловался антимонопольщикам

В Приморское УФАС России поступило обращение МБДОУ «Детский сад «Буратино» Находкинского городского округа о включении сведений об ООО «Бизнесстройгрупп» в реестр недобросовестных поставщиков.    Об этом передает инстаграм ведомства. 
Первого сентября 2020    года между МБДОУ «Детский сад «Буратино» Находкинского городского округа и ООО «Бизнесстройгрупп» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту первой ясельной группы.    Цена контракта – 1975091,20    рубля.
Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,    так как подрядчик не выполнил работы в установленные контрактом сроки.    21    января 2021    года Приморское УФАС России приняло решение о включении сведений об обществе с ограниченной ответственностью «Бизнесстройгрупп» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

2021-01-23    05:27:00